
|  |  |
| --- | --- |
| **شماره** | **20/ص/1398** |
| **تاریخ** | **1398/01/26** |
| **پیوست** | **ندارد** |

**  
 بسمه تعالی**

**شورای اسلامی شهرنی ریز**

**صورت جلسه**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عنوان جلسه | بررسي کيفيت اجراي فاضلاب | | | نوع جلسه | عادي |
| شماره جلسه | 133 | تاریخ جلسه | 1398/1/19 | ساعت شروع | 17:00 |

|  |
| --- |
| دستور جلسه |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | شماره ثبت 4001 شماره نامه 34 تاریخ نامه 1398/01/17 | عدم رعايت ضوابط فني در حفاريهاي شرکت فاضلاب | 1 | |

|  |
| --- |
| تصمیمات اتخاذ شده |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | مربوط به نامه شماره 4001 | نامه شماره 34 مورخ 98/01/17 شهرداري ني ريز در خصوص عدم رعايت ضوابط فني در حفاريهاي شرکت هاي پيمانکاري فاضلاب مطرح و به شرح ذيل تصميم گيري گرديد:  الف-مقرر گرديد مشاور محترم نظارت طي يک هفته نسبت به اعلام گزارش کتبي در خصوص رفع نواقص معابر سطح شهر به شهرداري اقدام نمايد.  ب-جناب آقاي مهندس حامد فرغت شهردار محترم به عنوان نماينده شورا جهت بررسي نحوه تست هاي آزمايشگاهي انجام شده توسط شرکت مشاور طرح آب و فاضلاب )دستگاه نظارت( و اعلام گزارش به شورا معرفي گرديد. | 1 | |  | رأی ها: تعداد آرای مثبت=5، تعداد آرای منفی=0، تعداد آرای ممتنع=0 | |

حاضرین در جلسه : مسعود لایقمند , اصغر ماهوتی , احمد پاک نژاد , محمدرضا شاهمرادی , سجاد شاهسونی , حامد فرغت , بهرام قره چاهي , پيمانکاران و مشاورين طرح فاضلاب ,

|  |
| --- |
| امضا کنندگان |
| مسعود لایقمند  محمدرضا شاهمرادی  احمد پاک نژاد  اصغر ماهوتی  سجاد شاهسونی |